TISKOVÁ ZPRÁVA

Příbram: 21. května 2009

# Realizace projektu

## „Modernizace dopravního terminálu AN Příbram“

Město Příbram úspěšně pokračuje v realizaci projektu „Modernizace dopravního terminálu AN Příbram“, na který získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.

„K dnešnímu dni je již kompletně zdemolována celá původní budova autobusového nádraží, na horní ploše nádraží byly sejmuty povrchy a odstraněny staré přístřešky autobusových stání, které byly nahrazeny novými. Rovněž nově byly vybudovány betonové desky pro novou budovu, nyní probíhá kompletace ocelové konstrukce. V nejbližších dnech budou zahájeny práce na výstavbě dešťové kanalizace pro odvod vody z horní plochy. Po dokončení prací na horní ploše nádraží bude tato zprovozněna a práce budou pokračovat na dolní ploše nádraží, kde bude vybudováno parkoviště a vznikne zde nový záliv pro autobusy MHD“, řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Stavba by měla dokončena v říjnu tohoto roku. Poté bude nádraží vybaveno mobiliářem a realizace celého projektu by měla být ukončena nejpozději v dubnu roku 2010.

„Konec tiskové zprávy“

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Poláková, samostatné oddělení dotací MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, kontakt: jaroslava.polakova@pribram-city.cz, tel.: 318 402 282.